2011թ. մարզի ջրամատակարարման համակարգերում իրականացված և 2012թ. շարունակվող աշխատանքներ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Աշխատանքի անվանումը | ֆինանսական աղբյուրը, | արժեքը մլն. դրամ | ծանոթություն |
| Նոյեմբերյանի բազմաստիճան ջ/կ-երի 1-ին աստիճանի հիմնանորոգում և ջրընդունիչ պատվարի վերակառուցում | ՀՄՀ –Հայաստան | 2029.4 | Ավարտված է, 2011թ. իրականացվել են 1321.3 մլն դրամի աշխատանքներ |
| Աչաջրի թիվ 1 ջ/կ հիմնանորոգում | ՀՄՀ –Հայաստան | 313.3 | Ավարտված է 2011թ.իրականացվել են 145.2 մլն դրամի աշխատանքներ |
| Սևքար, Աչաջուր, Լուսաձոր, Հաղթանակ, Կողբ, Արճիս, Մովսես համայնքների 3-րդ կարգի ջրանցքների վերականգնում | ՀՄՀ –Հայաստան | 355.3 | Սկիզբը 2011թ, աշխատանքներն ավարտված են |
| Կարմիր գյուղ /Ոսկեպար-Կոթի/ ինքնահոս ոռոգման ջրատար /36.8կմ/ | IFAD | 1971.0 | Ավարտված է,  2011թ իրականացվել են 420.0 մլն ՀՀ դրամի աշխատանքներ |
| Ուտիք ՋՕԸ-ի ներքին ցանցի վերակառուցում/13.5կմ/ | IFAD | 220.0 | Ավարտված է, 2011թ. իրականացվել են 75,0 մլն ՀՀ դրամի աշխատանքներ |
| Կիրանց, Արծվաբերդ, Վ.Կ.Աղբյուր, Չինարի,Չորաթան, համայնքների ներքին և արտաքին ցանցերի վերակառուցում | USAID | 124.7 մլն դրամ | Ավարտված է, 2011թ. իրականացվել են 60.0 մլն դրամի աշխատանքներ |
| IFAD | 22855գծմ խողովակ |
| Համայնք | 22855գծմ խրամուղու փորում և լիցք |
| Այգեհովիտի ոռոգման համակարգի վերակառուցման 2-րդ փուլ 2.2 կմ նոր ճնշումային ջրատարի կառուցում | ՀՀՀ | 65.0 | Սկիզբը 2011թ. իրականացվել են 22.0 մլն ՀՀ դրամի աշխատանքներ |
| Գանձաքար, Խաչարձան, Այգեձոր,Չինարի, Չորաթան, Թովուզ, Վարագավան, Վ.Ծաղկավան, Մովսես, Ն.Կ.Աղբյուր, Նորաշեն համայնքների խմելու ջրատարների հիմնանորոգում /27.8 կմ/ | Մարզի համայնքների միություն | 81.6 | Սկիզբը 2011թ, ավարտված են |
| Իջևանի խմելու ջրի ն/ց վերակառուցում | Ասիական զարգացման բանկ ՀՋԿ | 296.0 | Սկիզբը 2011թ. ընթացքի մեջ է |
| Բերդ քաղաքի ՋՄԿ համկարգի և ն/ց վերակառուցում | Ասիական զարգացման բանկ  /ՀՋԿ/ | 298.3 | Սկիզբը 2009թ ավարտված է 2011թ. |