**Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն**

2014 Թ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Ծրագրի անվանումը | Ֆինանսավորման աղբյուրը | | Ծրագրի արժեքը | Ծրագրի սկիզբը | Ծրագրի ավարտը | Ծանոթություն |
|  | **Գազիֆիկացում** | | | | | | |
| 1 | Դեբեդավան, Բագրատաշեն, Դեղձավան, Պտղավան | IFAD | | 1մլրդ դր. | 2011թ. | 2014թ. | ավարտվել են սնող գազատարների կառուցման աշխատանքները /հանձնման-ընդունման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են/ |
| 2 | Աղավնավանք, Խաչարձան, Գոշ, Հովք | IFAD | | 2011թ. | 2014թ. | ավարտվել են սնող գազատարների կառուցման աշխատանքները /հանձնման-ընդունման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են/ |
| 3 | Ոսկեպար, Բաղանիս, Ոսկևան, Կոթի, Բարեկամավան | IFAD | | 2011թ. | 2014թ. | ավարտվել են սնող գազատարների կառուցման աշխատանքները /հանձնման-ընդունման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են/ |
|  | **Քաղաքաշինություն** | | | | | | |
| 1 | Դիլիջանի միջազգային դպրոցի կառուցում | մասնավոր ներդրումներ | 6075000.0 հազար դրամ | | 2012թ | 2015թ | Բացումը նախատեսվում է 2014թ. սեպտեմբերի 1-ին: |
| 2 | Դիլիջան քաղաքի դրենաժային համակարգի կառուցում | մասնավոր ներդրումներ | 80000.0 հազար դրամ | | 2013թ | 2015թ |  |
| 3 | ՊԵԿ ուսումնական մասնաշենքի կառուցման և վերակառուցման աշխատանքներ Դիլիջանում | ՊԵԿ, մասնավոր ներդրումներ | 6100000.0 հազար դրամ | | 2013թ | 2015թ |  |
| 4 | Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի կառուցում | ԱՅԲ հիմնադրամ | | ըստ նախագծի | 2014 թ. |  | ԱՅԲ հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) |
| 5 | Դիլիջան աղաքի համայնքային նշանակության ճանապարհների նորոգում` ըստ առաջնահերթությունների՝  1,Սարալանջի ճանապարկի հիմնատակի կառուցում-38879,3հազ․դրամ  2,Կամո փողոցի ճանապարհի հատվածի բետոնացում-6942,8հազ․դրամ  3,Շահումյան փողոցի ասֆալտապատում-4415,2հազ․դրամ  4,Մանթաշյան փողոցի բետոնացման աշխատանքներ-12092,7  5,Քաղաքի տարբեր հատվածներում փոսային նորոգում-8599,5 | Դիլիջանի քաղաքապետարան | | 70929,5 համայնքային բյուջե | 2014 թ. 6 ամիս |  |  |
| 6 | Դիլիջանի քաղաքային համայնքում փողոցային լուսավորության համակարգի վերականգնում՝ ժամանակակից պահանջներին համապատասխանեցում | /համայնք, Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ, | | 17152,0հազ․դրամ | 2014թ. | 2017թ | Դիլիջանի քաղաքապետարան |
| 7 | Դիլիջանի քաղաքային համայնքում սանմաքրման աշխատանքների կանոնա-կարգման համար 2 աղբատար,1 ինքնաթափ և 1 բարձիչ մեքենաների ձեռք բերում | . Դիլիջանի քաղաքապետարան | | 77160,0հազ,դրամ համայնքի բյուջե | 2014թ |  | Տեխնիկան ներմուծվոծ է |
| 8 | Դիլիջանի քաղաքային համայնքում մաքրման կայանի կառուցում՝քաղաքապետարանի ներդրում 37000,0հազ․դրամ | Դիլիջանի քաղաքապետա րան ՄԱԿ.Կոկա-կոլա կորպորացիա, ՀՀ պետական բյուջե/) | | 547972.0 | 2013-թ. | 2014 թ | Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են |
|  | **Ճանապարհաշինություն** | | | | | | |
| 1 | Հ-37 Մ-4-Այգեհովիտ-Վազաշեն-Պառավաքար-Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Վազաշեն-Պառավաքար շրջանցիկ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ /պատվիրատու- ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն/ | ՀՀ ՊԲ | | 520,0մլն.դրամ | 14.11.2013թ. | հուլիս 2014թ. | Իրականացվել է հողային աշխատանքների մոտ 90%-ը: |
| 2 | Տավուշի մարզի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ձմեռային պահպանում, ընթացիկ պահպանություն և շահագործում /պատվիրատու- ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն/ | ՀՀ ՊԲ | | 511,0մլն դրամ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Ընթացքի մեջ է 2-րդ եռամասյակում նախատեսված ընթացիկ պահպանման և շահագործման աշխատանքները |
| 3 | Տավուշի մարզի մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ձմեռային պահպանում, ընթացիկ պահպանություն և շահագործում /պատվիրատու- ՀՀ Տավուշի մարզպետարան/ | ՀՀ ՊԲ | | 72,8 մլն դրամ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Ընթացքի մեջ է 2-րդ եռամասյակում նախատեսված ընթացիկ պահպանման և շահագործման աշխատանքները |
|  | **Գյուղատնտեսություն** | | | | | | |
| 1 | Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր | Հ/Բ, Համայնք | | Մոտ 2,8 մլն ԱՄՆ դոլար | 2011թ սկիզբ | 2015թ վերջ | Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են |
| 2 | «**Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիտավան և Պառավաքար համայնքներում խաղողի այգիների վրա հակակարկտային ցանցերի տեղադրում» ծրագիր**ը /«Վորլդ վիժն ինթերնեյշնլ» միջազգային բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղ/ | «Վորլդ վիժն ինթերնեյշնլ» միջազգային բարեգործական կազմակերպություն | | 2.114մլն.դրամ | 2014թ. | 2014թ |  |
| 3 | Կաթի վերամշակման արտադրամասի հիմնում | Ռազմավարական զարգացման գործակալություն ՀԿ, մասնավոր ներդրող | | 50,0 հազար ԱՄՆ դոլար | 2014թ | 2014թ | Արտադրամասը հիմնվել է Բերդ քաղաքում |
| 4 | **<<Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ԾՎԿ>>** շրջանակներում/Հայկական միրգ/ | Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամ | | 150,0մլն.դրամ | 2012թ. | 2016թ. |  |
| 5 | **<<Հայաստան>> համահայկական հիմնադրամի Գյուղերի զարգացման ծրագիր/**<<ՀիմնաՏավուշ>> զարգացման հիմնադրամ/ | **<<**Հայաստան>> համահայկական հիմնադրամ | | 96.0մլն.դրամ | 2011թ. | 2016թ. |  |
| 6 | **` “Փոքր ֆերմերների բարելավումը գյուղատնտեսական կոոպերատիվների և արժեշղթայի զարացման միջոցով” և “Ձեռնարկության զարգացում”** | ՕՔՍՖԱՄ միջազգային կազմակերպություն | | 249,0մլն.դրամ | 2013թ | 2014թ |  |
|  | **Բնապահպանություն** | | | | | | |
| 1 | Անտառների պահպանության աշխատանքների իրականացում | ՀՀ Պ/Բ | | 18,5մլն.դրամ | 2014թ երրորդ եռամսյակ | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | 15 հա անտառապատում, 3 կմ ցանկապատում |
| 2 | Էկոտուրիստական երթուղիների և ժամանցի կազմակերպման կետերի կահավորում ու բարեկարգում | «Հարավային Կովկասի անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն | | 8,93մլն.դրամ | 2014թ | 2014թ |  |