**2011թ**.ոռոգման ջրամատակարարման համակարգերում իրականացվող աշխատանքներ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Աշխատանքի անվանումը |  ֆինանսական աղբյուրը | արժեքըմլն. դրամ | Շահառու համայնքներ | Ծանոթություն  |
|  ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ |
| Կարմիր գյուղ /Ոսկեպար-Կոթի/ ինքնահոս ոռոգման ջրատար /36.8կմ, 1100հա/ | IFAD  | 2.9 մլն $  | Ոսկեպար, Բաղանիս, Ոսկևան, Կոթի | Սկիզբը 2006թ.2010թ. կատարվել են 325.0 մլն դրամի աշխատանքներ, ավարտը՝ 2011թ. |
| Նոյեմբերյանի բազմաստիճան ջ/կ-երի 1-ին աստիճանի, 2-րդ և 3-րդ աստիճանների մոտեցնող ջրանցքների հիմնանորոգում, պատվարի վերակառուցում | ՀՄՀ –Հայաստան ՊՈԱԿ  | 5.0 մլն $ | Հաղթանակ. Բերդավան, Զորական, Կողբ | ընթացքի մեջ է. 2010թ. կատարվել են 1.94 մլն $ աշխատանքներ, ավարտը՝ 2011թ. |
|  ԻՋԵՎԱՆ |
| Այգեհովիտի ջ/կ –ի, նրա մոտեցնող ջրանցքի վերակառուցում և 3կմ նոր ճնշումային ջրատարի կառուցում  | ՀՀՀ | 224.0  | Այգեհովիտ, Վազաշեն | ընթացքի մեջ է 2010թ. կատարվել են 224.0 մլն դրամի աշխատանքներ, 1-ին փուլն ավարտված է |
| Աչաջրի թիվ 1 ջ/կ հիմնանորոգում | ՀՄՀ –Հայաստան ՊՈԱԿ | 0.85 մլն$ | Աչաջուր | ընթացքի մեջ է, 2010թ. կատարվել են 0.46 մլն$ աշխատանքներ, 2011թ. ավարտվել է  |
|  ԲԵՐԴ |
| Ուտիք ՋՕԸ-ի ներքին ցանցի վերակառուցում/6կմ/ | IFAD | 170.0  | Բերդ, Տավուշ, Վ.Կ.Աղբյուր, Ն.Կ.Աղբյուր, Մովսես. | Սկիզբը 2009թ.ընթացքի մեջ է, 2010թ. կատարվել են 30.0 մլն դրամի աշխատանքներ, ավարտը 2011թ. |
| Երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում /24.1կմ, 3000հա/ | ՀՄՀ –Հայաստան ՊՈԱԿ | 304.2 | Սևքար, Աչաջուր, Լուսաձոր, Արճիս, Կողբ, Հաղթանակ, Մովսես |  |

2011թ, խմելու ջրամատակարարման համակարգերում իրականացվող աշխատանքներ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Աշխատանքի անվանումը   | ֆինանսական աղբյուրը,  | արժեքը մլն. դրամ | ծանոթություն |
| Իջևանի ն/ց վերակառուցում | Ասիական զարգացման բանկ ՀՋԿ | 296.0 | Սկիզբը 2011թ. ընթացքի մեջ է |
| Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի Դեղձավան, Բերդավան, Հաղթանակ համայնքների խմելու ջրի համակարգի վերակառուցում | Ասիական զարգացման բանկ /ՀՋԿ/  | 420.2 | Սկիզբը 2009թ ընթացքի մեջ է. |
| Բերդ քաղաքի ՋՄԿ համկարգի և ն/ց վերակառուցում | Ասիական զարգացման բանկ /ՀՋԿ/  | 298.3 |  Սկիզբը 2009թ ավարտված է 2011թ. |