***2018թ. Տավուշի մարզի պետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների հիմնանորոգման, վերանորոգման աշխատանքների ընթացքի մասին***

**2018թ. ՀՀ պետական բյուջեով.**

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության պատվիրատվությամբ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանության և շահագործման աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվել է 566.627 մլն դրամ գումար և Տավուշի մարզպետարանի պատվիրատվությամբ՝ մարզային նշանակության ճանապարհների համար` 111.569 մլն. դրամ գումար:

**2018թ. պետական բյուջեի միջոցների հաշվին**. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներինախարարության պատվիրատվությամբ իրականացվել է Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 ավտոճանապարհի նախագծահե-տազոտական,գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքները` 36.2 մլն. դրամ պայմանագրային արժեքով, կատարող` <Ճաննախագիծ ինստիտուտ> ՍՊԸ:

**2018թ. պետական բյուջեի միջոցների հաշվին**. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներինախարարության պատվիրատվությամբ իրականացվում է Մ-16 Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կիրանց-Ոսկեպար 8կմ, Սարիգյուղ-Աճարկուտ 4կմ, Ջուջևան-Նոյեմբերյան 6կմ հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքները` 1 298.4 մլն. դրամ պայմանագրային արժեքով, կապալառու` <Վառմաշ> ՍՊԸ-ի Իջևանի տեղամաս:

**2018թ. Համաշխարհային բանկի <Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման> ծրագրով.**

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներինախարարության պատվիրատվությամբ իրականացվում է՝ Հ36-Մովսես-Չորաթան-Նարաշեն կմ0+000-կմ5+587 մարզային, Հ64 Բերդ-Արծվաբերդ-Չինարի կմ0+000-կմ4+540 և Տ-10-35 /Մ-6/ - Արճիս կմ0+000-կմ3+671 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքները համապատասխանաբար՝ 736.592 մլն. դրամ, 350.618 մլն. դրամ պայմանագրային արժեքներով, կապալառու` <Տավուշի ՃՇՇ> ՓԲԸև Տ-10-35 /Մ-6/ - Արճիս կմ0+000-կմ3+671 մարզային նշանակության ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները` 430.0 մլն. դրամ պայմանագրային արժեքով, կապալառու` <ԱԲ պրոյեկտ> ՍՊԸ:

**2018թ. <Հայաստան> համահայկական հիմնադրամի բարեգործական ծրագրով.**

իրականացվում է՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Խաչարձան համայնքի կենտրոն տանող ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները՝ 102.252 մլն. դրամ պայմանագրային արժեքով, կապալառու` <Ճամբարակի ՃՇՇ> ՓԲԸ:

2018-2019թթ. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներինախարարության պատվիրատվությամբ նախատեսված է իրականացնել մարզի Արճիս-Բագրատաշեն միջպետական ճանապարհահատվածի հիմնանորգման աշխատանքները՝ Ասիական զարգացման բանկի կողմից իրականացվող՝ Մ-6 Վանաձոր -Ալավերդի-Վրաստանի սահման ավտոճանապարհի վերականգնման ծրագրի շրջանակներում:

2018թ. մարզի համայնքային բյուջեների հաշվին նախատեսված է իրականացնել շուրջ 60 մլն դրամ գումարի ճանապարհաշինական աշխատանքներ:

 **Ընդհանուր առմամբ՝ 2018թ.-ի ունեցած տվյալների համաձայն, մարզում ճանապար­հաշինության բնագավառում ներդրումների ծավալը կազմում է 3 692,258 մլն դրամ /2017թ. ճանապարհաշինության բնագավառում կապիտալ ներդրումները կազմել է՝ 1 260,814 մլն դրամ/:**

Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի վարիչ Ա.Սարգսյան